##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ……………………………………………………………………….……..

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява №328-EP-19-CE-С-З: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА САНИРАНЕ И РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КЕЦ КАРЛОВО”, при следните технически условия:

І. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и всички предварително обявени условия на възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Ще извършваме строителството с необходимия брой лица, притежаващи необходимата компетентност за изпълнение на възложените им дейности, при спазване следните условия на възложителя:

- Технически ръководител по част „Архитектурна“ ще бъде специалист, отговарящ за точното и качествено изпълнение на договора, както и за цялостното изпълнение и организация на обекта, с професионален опит в областта на строителството - минимум 5 (пет) години.

- Звено „Изпълнение на изолации“ ще бъде от минимум 6  (шест) строителни работници, които ще бъдат ангажирани единствено и само с изпълнението на фасадната топлоизолационна система.

Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на строителството е …………….……… календарни дни. Срокът започва да тече с откриване на строителна площадка и приключва с предаването на строежа от изпълнителя на възложителя с протокол за окончателно приемане.

В срок до 7 (седем) календарни дни след подписване на договора ще предоставим линеен календарен график за изпълнение на дейностите.

Гаранционен срок:

Гаранционният срок е съгласно регламентираните минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта и остава в сила независимо от изтичане срока на действие на настоящия договор или неговото предсрочно прекратяване.

ІІ. Декларации:

При изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към строителството съгласно действащото законодателство в   Република България.

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде повече от 55 (петдесет и пет) календарни дни.